代码库问答与改动助手
完整项目方案

AI Agent 入门项目（适合用 Codex 协作开发）

版本：v1.0

整理日期：2026-03-14

项目目标：做出一个可检索、可解释、可给出修改建议的代码 Agent

适用对象：希望用 Codex 辅助完成 AI Agent 项目、积累工程经验并打造可展示作品的大三/大四学生、转行求职者与初级工程师。

# 一、项目定位

这是一个面向代码仓库的 AI Agent 项目。用户输入仓库路径、GitHub 仓库链接或上传压缩包后，系统先建立代码索引，再通过一组受控工具完成代码检索、文件阅读、符号定位、上下文整理与答案生成。第二阶段加入 patch 草案与测试反馈闭环，第三阶段再扩展为 issue 分析与自动修复建议系统。

你最终交付的不是一个“会聊天的网页”，而是一个“能围绕代码任务调用工具、引用证据、输出建议”的工程化 agent。

# 二、项目价值

非常适合作为 AI Agent 入门项目：单 agent + 多工具，复杂度可控。

可展示性强：可以真实回答“这个接口在哪”“这个模块怎么工作”“这个 bug 可能在哪”。

能体现工程能力：代码索引、工具设计、前后端接口、日志与评测都能覆盖。

后续扩展自然：可逐步升级为 issue 修复 agent、PR 审查 agent、代码运维 agent。

# 三、第一版成品应该达到什么效果

| 能力项 | 用户可见效果 | 是否第一版必须 |
| --- | --- | --- |
| 仓库导入 | 输入本地目录 / GitHub 仓库链接后可建立索引 | 是 |
| 代码问答 | 回答模块职责、启动方式、接口位置、调用关系 | 是 |
| 证据引用 | 答案附带文件路径、函数名、相关片段 | 是 |
| 问题定位 | 根据 bug 描述给出怀疑模块和排查顺序 | 是 |
| 改动建议 | 输出修改思路和 patch 草案 | 否（第二版） |
| 自动跑测试 | 调用 lint / pytest / npm test，并把结果反馈给 agent | 否（第二版） |
| Issue 到修复计划 | 输入 issue 后生成排查与修改计划 | 否（第三版） |

# 四、推荐架构

建议使用“单 agent + 多工具”的结构起步，而不是一上来就做多 agent。这样更容易把问题收敛到工具设计、上下文拼接和结果质量控制上。

用户问题 ↓ Code Assistant Agent ├─ list_repo_tree(path) ├─ search_repo(query) ├─ read_file(path, start, end) ├─ find_symbol(name) ├─ get_related_files(path) ├─ propose_patch(path, instruction) └─ run_checks(command_set) # 第二版 ↓ 回答 + 引用 + 修改建议 + 风险提示

# 五、推荐技术栈

| 层级 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js / React + Tailwind 或 Ant Design | 做会话页、文件引用卡片、diff 展示页 |
| 后端 | FastAPI | 负责仓库管理、索引、工具路由、agent 调用 |
| Agent 编排 | OpenAI Agents SDK | 适合工具调用、handoff、流式输出与 tracing |
| 索引与检索 | SQLite + 向量库（Chroma / pgvector）+ ripgrep | 关键词检索与语义检索结合 |
| 代码解析 | tree-sitter / ast / language-specific parser | 辅助符号定位与结构化抽取 |
| 任务执行 | 本地 sandbox 或受控命令执行层 | 第二版加入 lint / test 闭环 |
| 日志与评测 | 结构化日志 + trace 存储 + benchmark 样例集 | 用于复盘与持续改进 |

# 六、最小可行功能（MVP）

导入代码仓库并建立索引：保存仓库元信息、文件树、语言分布、chunk embedding 与关键词倒排索引。

实现基本工具：列目录、读文件、搜索关键词、定位符号、返回邻近片段。

实现 Code Assistant Agent：根据用户问题决定调用哪些工具，生成带引用的答案。

实现前端会话页面：展示问题、答案、引用片段卡片、相关文件列表。

实现基础评测：准备 20～30 个样例问题，统计命中率、引用质量和回答完整度。

# 七、工具设计细则

| 工具名 | 输入 | 输出 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| list_repo_tree | path, depth | 目录树 | 避免一次返回过深树结构 |
| search_repo | query, file_glob? | 命中片段列表 | 同时支持关键词与向量检索 |
| read_file | path, start_line, end_line | 指定行段文本 | 必须限制最大行数，防止上下文爆炸 |
| find_symbol | name | 函数/类/接口位置 | 优先用 AST / tree-sitter，而非纯正则 |
| get_related_files | path | 可能关联文件列表 | 可基于 import、调用关系、同目录规则 |
| propose_patch | path, instruction | 建议 diff | 第二版加入；先输出草案，不直接落盘 |
| run_checks | preset | lint/test 结果 | 第二版加入；所有命令都要白名单化 |

# 八、检索与上下文拼接策略

不要把整个仓库塞给模型；先检索，再精选上下文。

优先拼接：文件说明 > 命中片段 > 相关函数定义 > 调用上下文 > 配置文件片段。

每次上下文都要附带来源路径与行号，答案才能形成可追溯证据链。

大文件只读取局部；必要时分多次调用 read_file 补齐上下文。

对“启动方式”“依赖关系”“接口入口”类问题，可优先搜索 README、package / pyproject、main / router / controller 等约定文件。

# 九、数据结构建议

Repository - id - name - source_type (local/github/upload) - root_path - primary_language - created_at FileChunk - repo_id - path - start_line - end_line - language - text - embedding - symbols_json ConversationTrace - session_id - user_query - tool_calls_json - cited_files_json - final_answer - latency_ms - created_at

# 十、阶段开发计划

| 阶段 | 目标 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：骨架 | 完成前后端脚手架、仓库导入、索引表设计 | FastAPI、前端壳子、SQLite schema、基础仓库管理 API |
| 阶段 2：问答 | 实现 search/read/symbol 工具与 agent 问答主流程 | 可回答 10~15 个固定问题，附文件引用 |
| 阶段 3：体验 | 前端展示优化、引用卡片、相关文件与会话历史 | 更像产品的演示界面 |
| 阶段 4：改动建议 | 加入 propose_patch、diff 预览与风险提示 | 第二版核心亮点 |
| 阶段 5：闭环 | 加入 lint/test 调用与结果反馈 | 从“分析助手”升级为“代码任务助手” |
| 阶段 6：评测 | 建立 benchmark 样例与评分规则 | 项目可信度与可迭代能力 |

# 十一、14 天执行建议

| 天数 | 重点工作 |
| --- | --- |
| Day 1 | 确定技术栈、建仓库、搭前后端脚手架、设计数据库 |
| Day 2 | 实现仓库导入、本地扫描、文件树展示 |
| Day 3 | 做 chunk 切分与基础索引 |
| Day 4 | 实现 search_repo 与 read_file 工具 |
| Day 5 | 实现 find_symbol 与相关文件推断 |
| Day 6 | 打通 agent 问答主链路 |
| Day 7 | 前端展示引用卡片与相关文件列表 |
| Day 8 | 做 20 条 benchmark 问题并修正明显问题 |
| Day 9 | 实现 patch 草案接口与 diff 展示 |
| Day 10 | 加入简单的项目风险提示与拒答规则 |
| Day 11 | 加入 lint/test 白名单执行层 |
| Day 12 | 记录 tool trace 与耗时统计 |
| Day 13 | 完善 README、架构图、演示脚本 |
| Day 14 | 整理简历描述、录 demo、做最终验收 |

# 十二、评测怎么做

不要只演示“看起来能回答”，一定要做最小评测。你可以准备一组固定问题，每次改动后重新跑，记录结果。

| 指标 | 解释 | 建议打分方式 |
| --- | --- | --- |
| 命中率 | 是否找到正确文件 / 模块 | 0/1 |
| 引用质量 | 是否给出正确路径与行段 | 0/1/2 |
| 回答完整度 | 是否解释了“是什么、在哪、怎么改” | 0/1/2 |
| 工具效率 | 一次回答调用工具次数是否过多 | 记录数值 |
| 平均耗时 | 端到端响应时长 | 记录秒数 |
| 安全性 | 是否误执行危险命令 / 误改文件 | 必须为 0 次 |

# 十三、需要重点控制的风险

不要让模型直接执行任意命令；所有命令必须通过白名单工具层。

不要默认自动改文件；第二版也只先输出 patch 草案，由用户确认。

不要让检索结果无限膨胀；每个工具都要限制返回数量与文本长度。

不要一开始就做 multi-agent；先把单 agent 跑稳、工具用明白、trace 看清楚。

不要只做前端页面；如果没有评测与日志，这个项目会显得像 demo。

# 十四、项目目录建议

code-agent/ ├─ frontend/ │ ├─ app/ │ ├─ components/ │ └─ lib/ ├─ backend/ │ ├─ app/ │ │ ├─ api/ │ │ ├─ agents/ │ │ ├─ tools/ │ │ ├─ services/ │ │ ├─ schemas/ │ │ └─ models/ │ ├─ scripts/ │ └─ tests/ ├─ repos/ # 本地克隆/导入的仓库 ├─ data/ # sqlite/chroma 等 ├─ benchmarks/ ├─ docs/ └─ README.md

# 十五、简历写法示例

项目名称：代码库问答与改动助手（AI Agent）

基于 OpenAI Agents SDK 与 FastAPI/React 构建面向代码仓库的 AI Agent，支持文件检索、符号定位、代码解释与修复建议生成。

设计 search/read/symbol/patch 等受控工具链，形成带路径与行号引用的多步推理流程，提升大型仓库分析的可追溯性。

构建 benchmark 样例、trace 日志与测试反馈闭环，用于持续优化 agent 回答质量与工具调用效率。

# 十六、项目验收清单

能导入至少 2 个不同语言的小型仓库并成功建立索引。

能稳定回答 20 个固定 benchmark 问题中的大多数。

每个回答都能附文件路径、行段或符号名。

前端能展示相关文件卡片与引用片段。

第二版能生成 patch 草案与 diff 预览。

README 包含架构图、运行方式、benchmark 说明和演示截图。

# 十七、参考方向（官方资料）

OpenAI Agents SDK：支持 tools、handoffs、streaming 和 tracing。

LangGraph：适合持久化、interrupts、人类介入与长流程状态管理。

OpenHands / software-agent-sdk：适合代码环境中的 agent 任务与软件开发类场景。