代码库问答与改动助手
Codex 提示词模板

按阶段拆分，可直接复制到 Codex 使用

版本：v1.0

整理日期：2026-03-14

用途：用于让 Codex 分阶段构建、审查、修复和完善 AI Agent 项目

适用对象：希望用 Codex 辅助完成 AI Agent 项目、积累工程经验并打造可展示作品的大三/大四学生、转行求职者与初级工程师。

# 一、使用方式

优先采用“一个阶段一个提示词”的方式，不要一次让 Codex 做完整项目。

每轮都要求它先阅读现有代码，再输出计划，再实施改动。

每轮都要求它说明新增文件、修改文件、验证方法和风险点。

尽量让 Codex 先做最小可运行版本，再逐步加功能。

# 二、总控提示词（项目开局）

适用于项目刚开始、仓库里还没有成熟结构的时候。

你现在是我的工程副手，请帮我构建一个“代码库问答与改动助手（AI Agent）”项目。 项目目标： 1. 用户可以导入本地代码仓库或 GitHub 仓库。 2. 系统可以建立代码索引，并支持代码问答。 3. Agent 可以调用 search/read/symbol 等工具，回答“模块做什么、接口在哪、bug 可能在哪”。 4. 第二阶段支持 patch 草案，第三阶段支持 lint/test 闭环。 5. 技术栈默认：FastAPI + React/Next.js + OpenAI Agents SDK + SQLite（后续可扩展向量库）。 你必须按下面方式工作： - 先阅读当前仓库结构，如果仓库为空则先设计目录结构。 - 先输出实施计划，不要立刻大量写代码。 - 把项目拆成最小可运行阶段，优先完成 MVP。 - 每一步明确：新增/修改哪些文件、为什么这样设计、如何验证。 - 优先保证结构清晰、可维护、可扩展，不要堆砌复杂抽象。 - 如果存在不确定点，选择最稳妥、最简单的实现。 - 输出时请包含： 1) 项目目录建议 2) 数据模型建议 3) API 路由建议 4) agent 工具建议 5) 第一阶段要做的文件清单 先不要写完整实现，先给我详细计划。

# 三、阶段 1 提示词：搭项目骨架

请基于当前仓库，帮我完成“代码库问答与改动助手”项目的第一阶段：项目骨架搭建。 目标： - 搭建 FastAPI 后端基础结构 - 搭建 React/Next.js 前端基础结构 - 设计基础目录结构 - 设计数据库 schema（Repository / FileChunk / ConversationTrace） - 提供最基础的健康检查 API 和仓库导入占位接口 - 不要一次实现复杂 agent 逻辑 要求： - 先阅读现有代码，再做最小必要改动 - 保持文件命名清晰 - 为后续 agent / tools / indexing 预留目录 - 所有配置放到合理位置 - 生成 README 的初始版本，写明如何启动前后端 输出格式： 1. 你准备修改/新增的文件列表 2. 具体代码实现 3. 本阶段如何运行验证 4. 后续阶段还缺什么

# 四、阶段 2 提示词：实现仓库导入与索引

请继续完善这个项目，当前阶段目标是：实现仓库导入、文件扫描与基础索引。 需要实现： - 支持注册一个本地仓库路径，或保存一个 GitHub 仓库导入任务的元信息 - 扫描文件树，过滤二进制/超大文件/无关目录（如 node_modules、.git、dist） - 将文件切分为 chunk，保存到数据库 - 为每个 chunk 保存 path、start_line、end_line、text、language 等字段 - 先不要接入复杂 embedding，先做可工作的基础索引 - 提供 API：导入仓库、查看仓库列表、查看文件树、触发索引 要求： - 优先保证代码清晰和可维护 - 给出合理的 chunk 切分策略 - 给出后续加入 embedding 的扩展点 - 增加最基本的单元测试或至少提供脚本级验证方式 输出时： 1. 先总结你的设计方案 2. 再给出实际改动 3. 最后给我验证步骤

# 五、阶段 3 提示词：实现代码检索工具

请继续开发该项目，实现第一批 agent 工具：list_repo_tree / search_repo / read_file / find_symbol。 目标： - list_repo_tree(path, depth)：返回目录树 - search_repo(query, repo_id, optional filters)：返回命中片段 - read_file(path, start_line, end_line)：读取指定行段 - find_symbol(name)：定位函数/类/接口定义位置 要求： - search_repo 先做关键词检索，可预留语义检索扩展点 - read_file 必须限制最大返回行数，防止上下文过大 - find_symbol 优先尝试结构化方案（如 tree-sitter / AST），如果复杂可先做简化版，但要说明局限 - 所有工具返回格式要统一，便于 agent 消费 - 提供示例调用结果 - 增加最少量的测试或 demo 脚本 请先阅读已有后端代码，再在现有结构上继续开发，不要推倒重来。

# 六、阶段 4 提示词：接入 Agent 问答主流程

现在请基于现有工具，实现代码问答主流程。 目标： - 接入 OpenAI Agents SDK - 实现一个 Code Assistant Agent - Agent 可以根据用户问题自主调用 search_repo / read_file / find_symbol / list_repo_tree - 最终回答必须附带引用信息（文件路径、行号、符号名或相关片段） - 回答尽量结构化：结论、依据、可能风险、下一步建议 要求： - 不要把整个仓库内容直接塞给模型 - 先检索，再拼接有限上下文 - 给出 agent prompt 的设计思路 - 为后续 tracing 和评测预留扩展点 - API 需要支持一次问答请求并返回 answer + citations + trace_summary 输出时： 1. 说明 agent 的 prompt 与工具策略 2. 给出新增/修改代码 3. 说明如何验证这个 agent 是否有效

# 七、阶段 5 提示词：前端会话页与引用展示

请继续开发前端，让“代码库问答与改动助手”更像一个可展示产品。 需要实现： - 会话输入框与回答展示区 - 相关文件卡片 - 引用片段展示（文件路径、行号、内容片段） - 仓库选择器 - 问答历史列表 - 页面风格简洁、偏工程工具风格 要求： - 不要过度设计 UI，优先强调信息层级和可读性 - 引用区域要明显，与正文区分 - 代码片段用合适的等宽字体展示 - 对加载中、报错、空状态做基本处理 - 如果后端返回 trace_summary，也给出轻量展示 输出时请附： 1. 页面结构说明 2. 改动的组件清单 3. 运行截图应呈现哪些信息

# 八、阶段 6 提示词：patch 草案与 diff 预览

请在现有项目上增加“修改建议”能力，但先不要自动写回文件。 需要实现： - propose_patch(path, instruction) 工具 - 后端返回 patch 草案或 unified diff - 前端支持 diff 预览 - Agent 可以在回答末尾给出“建议改动文件”和“建议修改原因” 必须遵守： - 默认不直接改文件 - 任何 patch 只是建议草案，需用户确认 - 如果上下文不足，agent 必须明确说不确定，不要胡乱改 输出时请说明： 1. 你如何限制风险 2. patch 的数据结构 3. 前端如何展示 diff 4. 怎么验证 patch 草案质量

# 九、阶段 7 提示词：lint/test 闭环

请继续扩展项目，实现“代码分析 -> 建议修改 -> 跑检查”的闭环。 需要实现： - run_checks 工具，支持白名单命令，如 pytest、npm test、ruff、eslint 等 - 根据仓库语言类型决定可用命令集合 - 执行结果返回 stdout/stderr/exit_code/耗时 - Agent 可以读取检查结果并根据失败信息补充分析 注意： - 所有命令必须经过白名单校验，禁止任意 shell 执行 - 命令执行环境要有超时控制 - 输出结果要可追踪、可展示 - 如果当前项目环境不完整，返回明确错误原因 输出格式： 1. 你的实现方案 2. 改动文件 3. 安全限制说明 4. 运行示例

# 十、审查与重构提示词

请审查当前这个“代码库问答与改动助手”项目，重点检查以下方面： 1. 项目结构是否清晰 2. agent 工具设计是否职责单一 3. API 是否过于耦合 4. 索引与检索层是否便于扩展 5. 安全性是否存在明显风险 6. 前后端数据结构是否统一 7. 是否缺少测试、日志、评测或 README 要求： - 先阅读代码并总结问题，不要直接大改 - 给出高优先级 / 中优先级 / 低优先级问题列表 - 每个问题说明：影响、建议修复方案、预计改动范围 - 只优先修复最影响可用性的 3~5 个问题

# 十一、Bug 排查提示词

当前项目出现问题，请你按工程化方式帮我排查，而不是直接猜。 你需要： - 先阅读相关代码与日志 - 复述你理解到的现象 - 给出最可能的 3~5 个原因 - 说明每个原因该如何验证 - 先做最小修复，不要顺手大改无关代码 - 修复后说明根因、改动内容、回归验证方式 当前问题描述： 【把报错、日志、接口返回、页面现象粘贴到这里】

# 十二、README 与交付整理提示词

请帮我整理这个项目的 README，使其适合作为作品集仓库展示。 README 需要包含： - 项目简介 - 核心能力 - 系统架构图（可用文字图示） - 目录结构 - 快速启动 - 示例问答 - 关键实现思路 - 风险控制 - 后续规划 要求： - 语言专业但不要夸张 - 重点体现这是一个可调用工具、可引用证据、可扩展的 AI Agent 项目 - 让招聘方或面试官能快速看懂项目价值

# 十三、给 Codex 的使用规则（建议固定附在每轮提示词后）

补充约束： - 优先做最小可运行方案，不要过度设计。 - 先读现有代码，再改。 - 不要大规模重命名或无关重构。 - 每次输出都要说明新增/修改了哪些文件。 - 每次输出都要给运行验证步骤。 - 如果存在多种方案，优先选择最简单稳定的一种。 - 如果发现仓库现状与我的目标冲突，先解释冲突，再给改造建议。

# 十四、你自己使用这些模板时的顺序

先发“总控提示词”，让 Codex 给出项目计划与目录结构。

再按阶段 1 → 2 → 3 → 4 逐步推进，不要跳着做。

前端与 patch/diff 可以在问答主链路稳定后再做。

每完成一个阶段，立刻让 Codex 做一次审查与收尾。

出现 bug 时，不要直接让它重写，优先用 Bug 排查提示词。

# 十五、参考方向（官方资料）

OpenAI Agents SDK：适合做工具调用、handoffs、streaming 与 tracing。

LangGraph：适合状态持久化、interrupts 和人类介入流程。

OpenHands / software-agent-sdk：适合后续扩展成真正的软件开发 agent。